O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                           แขวงทางหลวงจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี                                                                                       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน | 1.การคำนวณราคากลาง |
| --- | --- |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง |
| ระดับของความเสี่ยง | สูง |
| มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารความเสี่ยงฯ | กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ‘-แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีความสามารถในการคำนวณราคากลาง -คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิคส์ (eGP) -จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้ -ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย 3 แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง -จัดส่งรายละเอียดการคำนวณราคากลาง กรณีราคากลางสูง/ต่ำ กว่า 15 % ไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน |
| สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงฯ | ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 1.ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีความสามารถในการคำนวณราคากลาง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (นายช่างโยธาอาวุโส) หัวหน้างานวางแผน (วิศวกรโยธาชำนาญงาน) 2.คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิคส์ (eGP) เนื่องจากโครงการฯ มีวงเงินงบประมาณ 34,411,000 บาท แต่ระบบการ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิคส์ (eGP) กำหนดให้โครงการที่จะต้องนำมาคำนวณ อยู่ระหว่าง 2,000,000 บาท – 20,000,000 บาท หน่วยงานดำเนินการ จึงใช้การคำนวณด้วยระบบ Excel แทน 3.จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้ แหล่งวัสดุที่นำมาใช้ที่ต้องมีการควบคุมแหล่งที่มีคุณภาพ อาทิ วัสดุลูกรัง วัสดุคัดเลือก หินคลุก มีการกำหนด โดยส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) 4.ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย 3 แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง จัดทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย 3 แหล่งที่มีคุณภาพ และมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง |
| ตัวชี้วัด | การตรวจสอบความถูกต้อง |
| เป้าหมาย | เพื่อให้ราคากลางมีความเหมาะสมและถูกต้อง |
| ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ดำเนินการครบถ้วน |
| ผู้รายงาน | นางพนมพร ศรีชุมพล ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส |
| สังกัด | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 23 มีนาคม 2566 |

| ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน | 2.การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง |
| --- | --- |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหาเอื้อประโยชน์พวกพ้อง |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารความเสี่ยงฯ | 1.ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงาน ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกครั้ง 2.กำหนดคุณภาพวัสดุและมาตรฐานการก่อสร้าง ด้วยคู่มือ ข้อกำหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง 3.กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ให้กำหนด “หรือเทียบเท่า” ไว้ด้วย |
| สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงฯ | ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 1.ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงาน ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกครั้ง พร้อมแนบแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง 2.กำหนดคุณภาพวัสดุและมาตรฐานการก่อสร้าง ด้วยคู่มือ ข้อกำหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง แนบมาตรฐาน คู่มือข้อกำหนดตามาตรฐานกรมทางหลวง ประกอบด้วย - คู่มือรายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2 - คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล. - มาตรฐานที่ ทล.-ม.102/2532 มาตรฐานดินถมคันทาง - มาตรฐานที่ ทล.-ม.208/2532 มาตรฐานชั้นวัสดุคัดเลือก ก. - มาตรฐานที่ ทล.-ม.205/2532 มาตรฐานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม - มาตรฐานที่ ทล.-ม.201/2544 มาตรฐานพื้นทางหินคลุก - มาตรฐานที่ ทล.-ม.208/2532 มาตรฐานชั้นวัสดุคัดเลือก ก. - มาตรฐานที่ ทล.-ม.402/2557 มาตรฐานการลาดแอสฟัลต์ Prime Coat - มาตรฐานที่ ทล.-ม.403/2531 มาตรฐานการลาดแอสฟัลท์ Tack Coat - มาตรฐานที่ ทล.-ม.408/2532 แอสฟัลต์คอนกรีต - ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง - รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง - คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะและงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน |
| ตัวชี้วัด | การวิจารณ์ TOR |
| เป้าหมาย | คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR) ครอบคลุมครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง |
| ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ดำเนินการครบถ้วน |
| ผู้รายงาน | นางพนมพร ศรีชุมพล ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส |
| สังกัด | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 23 มีนาคม 2566 |

| ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน | 3.การนำร่างเอกสาร e-Biding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ |
| --- | --- |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การนำร่างเอกสาร e-Bidingประกาศขึ้นเว็บไซต์เฉพาะกลุ่ม |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารความเสี่ยงฯ | กำหนดการนำร่างเอกสารe-Bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ 1.ควบคุมการนำประกาศฯขึ้นเว็บไซต์ทั้งหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง(โดยงานพัสดุ) และหน่วยงานต้นสังกัด (โดยงานสารบรรณ) 2.ตรวจสอบมีผู้วิจารณ์หรือไม่ ตามเว็บไซต์ที่นำขึ้น และตอบข้อวิจารณ์โดยงานพัสดุ 3.การเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ทุกงาน ทุกวงเงิน |
| สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงฯ | ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | กำหนดการนำร่างเอกสารe-Bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ 1.ควบคุมการนำประกาศฯขึ้นเว็บไซต์ทั้งหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างและหน่วยงานต้นสังกัด 2.การเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ทุกงาน ทุกวงเงิน |
| ตัวชี้วัด | ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |
| เป้าหมาย | มีการนำร่างเอกสารฯ ประกาศขึ้นเว็บไซต์ทุกงานและทุกวงเงิน |
| ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ดำเนินการครบถ้วน ไม่มีผู้ร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางพนมพร ศรีชุมพล ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส |
| สังกัด | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 23 มีนาคม 2566 |

| ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน | 4.การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา |
| --- | --- |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารความเสี่ยงฯ | กำหนดให้ความเสมอภาคและผลประโยชน์ทับซ้อน |
| สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงฯ | ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 1.ปลูกฝังจิตสำนึกในการให้บริการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมและจัดอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การให้ความสำคัญของการพิจารณาเอกสารของผู้รับจ้างทุกรายด้วยความเป็นกลาง 2.ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 คน 3.จัดทำแบบฟอร์มให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางวิธีคัดเลือก หัวหน้างานพัสดุดำเนินการให้ความรู้และข้อควรระวังกับคณะกรรมการเปิดซอง |
| ตัวชี้วัด | ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |
| เป้าหมาย | การคัดเลือกด้วยความเป็นธรรม |
| ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ดำเนินการครบถ้วน ไม่มีผู้ร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางพนมพร ศรีชุมพล ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส |
| สังกัด | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 23 มีนาคม 2566 |

| ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน | 5.การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน |
| --- | --- |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา |
| ระดับของความเสี่ยง | สูง |
| มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารความเสี่ยงฯ | แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน ที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ 1.กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจงานระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้คำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง 2.จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน จำนวนคนงาน 3.มีการถ่ายภาพประกอบการทำงานของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน 4.จัดทำรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรค 5.การพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่าแผนงาน เพื่อการพิจารณาการตัดสิทธิ์ 6.ตรวจสอบวัดพื้นที่ ความกว้าง ความยาว และความหนา 7.ทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวง (เอกสารแนบ) 8.กรณีปรับแก้รูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ตามความจำเป็น(การถัวจ่ายในวงเงินตามสัญญา) ให้แจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ |
| สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงฯ | ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น . |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | -อยู่ระหว่างเตรียมการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ |
| ตัวชี้วัด | ความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง |
| เป้าหมาย | การก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการ |
| ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง วันเริ่มต้นสัญญา 22มีนาคม 2566 วันสิ้นสุดสัญญา 16 พฤศจิกายน 2566 เวลาดำเนินการ 240 วัน งานยังไม่แล้วเสร็จ |
| ผู้รายงาน | นางพนมพร ศรีชุมพล ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส |
| สังกัด | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 23 มีนาคม 2566 |
| ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน | 6.การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารความเสี่ยงฯ | การตรวจรับงานด้านคุณภาพ (ผลทดสอบวัสดุ) และการจรวจรับงานด้านปริมาณ (การตรวจวัด) 1.มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุประกอบการตรวจรับงานทุกครั้งก่อนวันตรวจรับงาน เช่น ผลตรวจสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ผลการตรวจวัดค่าสะท้อนแสง ผลทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง 2.ตรวจสอบความกว้าง, ความยาวของงาน และความหนาของชั้นวัสดุ เช่น วัดความกว้างของผิวทาง ความยาวของโครงการ,ความกว้างและความยาวของเครื่องหมายจราจร, ความหนาของชั้นวัสดุ มีการเจาะ(Coring)เพื่อตรวจสอบความหนาของผิวทางต่อหน้าคณะกรรมการในวันตรวจรับวัสดุ 3.ตรวจสภาพพร้อมใช้งาน เช่นความเรียบของผิวทาง, ไฟฟ้าแสงสว่างทำงาน 4.การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา และมีเหตุอันสมควร |
| สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงฯ | ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น . |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ยังไม่มีการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงาน |
| ตัวชี้วัด | การร้องเรียนของผู้เกี่ยวข้อง |
| เป้าหมาย | การตรวจรับพัสดุ/งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา หรือ Payment |
| ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง วันเริ่มต้นสัญญา 22 มีนาคม 2566 วันสิ้นสุดสัญญา 16 พฤศจิกายน 2566 เวลาดำเนินการ 240 วัน งานยังไม่แล้วเสร็จ ยังไม่มีการตรวจรับพัสดุ |
| ผู้รายงาน | นางพนมพร ศรีชุมพล ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส |
| สังกัด | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 23 มีนาคม 2566 |
| ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน | 7.การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน) |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การคำนวณ PAYMENT (จ่ายค่างาน) มากกว่างานที่ทำได้จริงในสนาม |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารความเสี่ยงฯ | จัดทำเล่มเอกสารคำนวณปริมาณงาน ประกอบการเบิกจ่าย 1.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบความถูกต้องของรายการคำนวณปริมาณงาน 2.ช่างควบคุมงานรายงานผลการก่อสร้าง(บรรยายสรุป) คุณภาพของงานและปริมาณงานที่จะทำการตรวจรับฯ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 3.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบพื้นที่สนาม |
| สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงฯ | ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น . |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งานยังไม่แล้วเสร็จ |
| ตัวชี้วัด | การทักท้วงของผู้ตรวจสอบ |
| เป้าหมาย | มีเอกสารคำนวณปริมาณงาน ประกอบการเบิกจ่าย (PAYMENT) ถูกต้อง |
| ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง วันเริ่มต้นสัญญา 22 มีนาคม 2566 วันสิ้นสุดสัญญา 16 พฤศจิกายน 2566 เวลาดำเนินการ 240 วัน งานยังไม่แล้วเสร็จ ยังไม่มีการตรวจรับพัสดุ |
| ผู้รายงาน | นางพนมพร ศรีชุมพล ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส |
| สังกัด | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 23 มีนาคม 2566 |