แบบรายงานที่ ๕  แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชื่อความเสี่ยง โครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3587 ตอน บ้านถ้ำ – ยางระโหง อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี |  |  |
| --- | --- | --- |
| ๑. | ชื่อความเสี่ยง การคำนวณราคากลาง . | ระดับความเสี่ยง สูง . |
|  | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|  | กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง | -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่มีความสามารถในการคำนวณราคากลาง - คำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยวิธีปกติ เนื่องจาก งบประมาณสูงกว่า 20 ล้านบาท (การคำนวณในระบบ e-GP กำหนดให้ใช้คำนวณเฉพาะงบประมาณระหว่าง 2 ล้านบาท ถึง 20 ล้านบาท -จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุ ที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้ -ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย 3 แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง -ไม่ต้องส่งรายละเอียดการคำนวณราคากลาง กรณีราคากลางสูง/ต่ำกว่า 15 % ไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์ |
| ๒. | ชื่อความเสี่ยง การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง . | ระดับความเสี่ยง ปานกลาง . |
|  | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|  | - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 | -ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ ร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงาน ครอบคลุมครบถ้วน -กำหนดคุณภาพวัสดุและมาตรฐานการก่อสร้าง ด้วยคู่มือ ข้อกำหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง -กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ให้กำหนด “หรือเทียบเท่า” ด้วยแล้ว |
| ๓. | ชื่อความเสี่ยง การนำร่างเอกสาร e-Bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ . | ระดับความเสี่ยง ปานกลาง . |
|  | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|  | -กำหนดการนำร่างเอกสาร e-Bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ตามข้อกำหนด พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | - นำประกาศฯ ขึ้นเว็บไซต์ทั้งหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง (โดยงานพัสดุ) และหน่วยงานต้นสังกัด (โดยงานสารบรรณ) ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจสอบไม่พบผู้วิจารณ์ - เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะของงาน ร่างประกาศและ ร่างเอกสารประกวดราคาครบถ้วนถูกต้อง |
| 4. | ชื่อความเสี่ยง การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา | ระดับความเสี่ยง ปานกลาง . |
|  | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|  | -กำหนดให้ความเสมอภาคและผลประโยชน์ ทับซ้อน | -ปลูกฝังจิตสำนึกในการให้บริการด้วยความเสมอภาคและ เท่าเทียมและจัดอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน -ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรปฏิบัติ ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน -จัดทำแบบฟอร์มให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางวิธีคัดเลือก |
| 5. | ชื่อความเสี่ยง การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน | ระดับความเสี่ยง สูง . |
|  | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|  | -แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน ที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ | -เป็นไปตามสัญญาเลขที่ จบ. 25/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง วันเริ่มสัญญา วันที่ 22 มีนาคม 2566 วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลาทำการ 240 วัน เงินค่างาน 31,827,400 บาท - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ดังนี้ 1.นางกชพร ไกยสุทธิ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ประธานกรรมการ 2.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี กรรมการ 3.รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม) กรรมการ 4.หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฏ กรรมการ 5.นายไพบูลย์ พรหมบังเกิด วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ควบคุมงาน - ผู้รับจ้าง ส่งแผนการปฏิบัติงานตามระยะเวลาสัญญาจ้าง - ผู้ควบคุมรายงานการปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศแต่ละวันชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน จำนวนคนงาน - ผู้ควบคุมงานถ่ายภาพประกอบการทำงาน ของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน - ผู้ควบคุมงานรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรค - ผู้ควบคุมงานการพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่าแผนงาน เพื่อการพิจารณาการตัดสิทธิ์ |
| 6. | ชื่อความเสี่ยง การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน . | ระดับความเสี่ยง ปานกลาง . |
|  | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|  | - การตรวจรับงานด้านคุณภาพ (ผลทดสอบวัสดุ) - การตรวจรับงานด้านปริมาณ (การตรวจวัด) | ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงานยังไม่แล้วเสร็จ |
| 7. | ชื่อความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ(เบิกจ่ายค่างาน) . | ระดับความเสี่ยง ปานกลาง . |
|  | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|  | -จัดทำเล่มเอกสารคำนวณปริมาณงาน ประกอบการเบิกจ่าย | ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงานยังไม่แล้วเสร็จ |

ข้อมูลรายงานฯ  ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2566

แบบรายงานที่ ๖  แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดความเสี่ยงการทุจริต

(สำหรับใช้ในหน่วยงานในการกำกับ ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร)

| แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่................................................... หน่วยงานที่ประเมิน ................................................................................................................................................. |  |
| --- | --- |
| ชื่อความเสี่ยง | .......................................................................................................................................... |
| โอกาส/ความเสี่ยง | .......................................................................................................................................... |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | □ ยังไม่ได้ดำเนินการ □ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง □ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน □ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม □ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ |
| ผลการดำเนินงาน | ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ......................................................................................................................................... |